ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ января   2021 г.                          № ____                            с. Кулешовка

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Озеленение территории  Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», постановление №198 от 15.12.20 г « О внесении изменений в муниципальную программу Кулешовского сельского поселения «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения»»,от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 26.12.2019 №163 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Озеленение территории  Кулешовского сельского поселения» за 2020г., согласно приложений  №1,2 к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Бородкиной Т.Ф. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф

И.о главы  администрации

Кулешовского сельского поселения				Н.Н. Толочный.

Приложение  №1

к проекту  постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от ___ января   2021 г. №___

муниципальной программы «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения»  на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 1596 | - | 1596 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Озеленение территории :приобретение саженцев цветочных культур и зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2020 – 31.12.2020г | 256,0 | - | 256,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории :приобретение и посадка саженцев многолетних насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2020 – 31.12.2020г | 300,0 | - | 300,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Озеленение территории : посадка зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2020– 31.12.2020г | 240,0 | - | 240,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание зеленых насаждений (разработка технической документации сквера) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2020– 31.12.2020г | 0 | - | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. обрезка сухих деревьев, и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2020 – 31.12.2020г | 550 | - | 550 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. полив и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2020 –31.12.2020 г. | 250 | - | 250 |  |

Приложение №2

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 15 января   2021 г.  №33

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения» за 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 1596 | 1596 | 1094,9 | 6 контрактов на сумму 1094,9 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Озеленение территории :приобретение саженцев цветочных культур и зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2020 г | 31.12.2020г | 256 | 256 | 254,2 | 1 контракт на сумму 254,2 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории :приобретение и посадка саженцев многолетних насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2020г | 31.12.2020г | 300,0 | 300,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Озеленение территории : посадка зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2020 г | 31.12.2020г | 240,0 | 240,0 | 45,7 | 1 контракт на сумму 45,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание зеленых насаждений(разработка технической документации сквера) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2020 г | 31.12.2020 г | 0 | 0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. обрезка сухих деревьев, и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2020 г | 31.12.2020 г | 550 | 550 | 550 | 3 контракта на сумму 550 тыс.руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 контракт на 245,0 т.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.6 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. полив и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2020 г | 31.12.2020 г | 250 | 250 | 245,0 |  |