РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7октября  2019г.                                                                                         №134

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2018 №125 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Бородкиной Т.Ф. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

И.о главы администрации

Кулешовского сельского поселения				О.В.Клюквина.

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от 7 октября 2019 г  №134

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» 9 месяцев 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 5700,3 | - | 5700,3 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 2135,3 | - | 2135,3 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним .а также содержание территории сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 2270,9 | - | 227,9 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности массовых мест захоронения | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 100 | - | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Покос сорной растительности | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 544,1 | - | 544,1 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 500,0 | - | 500,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей | 01.01.2019 – 31.12.2019 г | 50 | - | 50 | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Расходы на разработку технической документации сквера | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 – 31.12.2019 г | 100 | - | 100 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от 7 октября  2019 №134

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы»     за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 5700,3 | 5700,3 | 2233,7 | Заключено 16 контрактов (договоров) на сумму 3523,4т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2019 | продолжается | 2135,3 | 2135,3 | 288,0 | Заключен 1 контракт на сумму 288 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.2. расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним .а также содержание территории сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | регулярно ведется уборка территории поселка | 01.01.2019 | продолжается | 2270,9 | 2270,9 | 997,6 | Заключено 5 контрактов на сумму 2093,2 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | проведен ремонт памятника погибшим летчикам | 01.01.2019 | продолжается | 100,0 | 100,0 | 73,8 | Заключен 1 договор на сумму 73,8 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.4. Покос сорной растительности | Администрация Кулешовского сельского поселения | производился покос сорной растительности территории поселения | 01.01.2019 | 01.10.2019 г | 544,1 | 544,1 | 544,1 | Заключено 5 контракта на сумму 544,1 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | планируется произвести отлов бродячих собак | 01.01.2019 | продолжается | 400,0 | 400,0 | 298,9 | Заключено 2 контракта на сумму 492,1,0 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.6. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | произведена актарицидная (противоклещевая) обработка территории | 01.01.2019 | продолжается | 50 | 50 | 31,3 | Заключено 2 договора на сумму 31,30 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.7. Расходы на разработку технической документации сквера | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2019 г | продолжается | 100 | 100 | 0 |  |