РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января  2020 г.                          с. Кулешовка                                    №14

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Озеленение территории  Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2018 №125 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Озеленение территории  Кулешовского сельского поселения» за 2019г., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Бородкиной Т.Ф. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

И.о главы  администрации

Кулешовского сельского поселения				О.В Клюквина.

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 17 января 2020 г. №14

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения»  на 2019-2030 гг.»

на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 3651 | - | 3651 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Озеленение территории :приобретение саженцев цветочных культур и зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 823,4 | - | 823,4 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории :приобретение и посадка саженцев многолетних насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 2098,2 | - | 2098,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Озеленение территории : посадка зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 100 | - |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание зеленых насаждений (разработка технической документации сквера) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 100 | - | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Содержание зеленых насаждений (расходы на проверку достоверности сметных нормативов ) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 29,4 | - | 29,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. обрезка сухих деревьев, и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2019 – 31.12.2018г | 400 | - | 400 | - |
|  | Основное мероприятие 1.7 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. полив и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2019 –31.12.2019 г. | 100 | - | 100 |  |

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 17января  2020 г.  №14

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения» на 2019-2030 гг.» за 2019 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 3651 | 3651 | 2611 | Заключены 8 контрактов на сумму 2433,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Озеленение территории :приобретение саженцев цветочных культур и зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2019 г | 31.12.2019 г | 823,4 | 823,4 | 175,8 | Заключены 2 контракта на сумму 175,8 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории :приобретение и посадка саженцев многолетних насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2019 г | 31.12.2019 г | 2098,2 | 2098,2 | 2098,1 | Заключен 1 контракт на сумму 2098,2 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.3 Озеленение территории : посадка зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2019 г | 31.12.2019 г | 100 | 100 | 14,3 | Заключен 1 контракт на сумму 14,3 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание зеленых насаждений(разработка технической документации сквера) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2019 г | 31.12.2019 г | 100 | 100 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Содержание зеленых насаждений (расходы на проверку достоверности сметных нормативов ) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2019 г | 31.12.2019 г | 29,4 - | 29,4 | 29,3 | Заключен1 контракт на сумму 29,3 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.6 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. обрезка сухих деревьев, и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2019 г | 31.12.2019 г | 400 | 400 | 293,5 | Заключены 3 контракта на сумму 293,5 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.7 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. полив и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2019 г | 31.12.2019 г | 100 | 100 | 0 |  |