ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__.04.2013г.                                                                                              № __

с. Кулешовка

Об утверждении отчета исполнения муниципальной долгосрочной целевой программы «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения на 2012-2014гг.» за 2012 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кулешовского сельского поселения от 19.01.2009г. № 2/1  «Об утверждении положения о Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Кулешовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения на 2012-2014гг.» за 2012 год согласно Приложения №1 к настоящему постановлению.

- Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www. kuleshovkasp.ru.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кулешовского

сельского поселения							И.Г.Олейникова

Приложение

к постановлению администрации

Кулешовского сельского поселения

от __.04.2013 № __

Отчет

об исполнении долгосрочных  целевых программ Кулешовского сельского поселения 
(предусматривающих финансирование из средств местного бюджета) за 2012 год

№ п/п Наименование программ Бюджетные ассигнования на 2012 год, тыс. руб. Выполнено по состоянию на 01.01.2013г. Профинансировано по состоянию на 01.01.2013г. Результаты выполнения тыс. руб. в % к утвержден-ному объему тыс. руб. в % к утвержден-ному объему 1. «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения на 2012-2014гг.» 898,9 890,6 99,1 890,6 890,6 из них: 898,9 890,6 99,1 890,6 890,6 Программа в 2012 году выполнялась за счет средств местного бюджета. Мероприятия направлены на улучшение благоустройства территории поселения МБ МБ МБ 0,0 0,0 0,0 привлеченные средства привлечен-ные ср-ва привлечен-ные ср-ва В том числе по программным мероприятиям: Озеленение территории 220,0 219,7 99,9 219,7 99,9 Заключено 5 договоров на организацию клумб, приобретение газонокосилок (4 шт.) Покос сорной растительности 123,0 115,5 93,9 115,5 93,9 Заключен 1 контракт на благоустройство территории. Уборка территории 555,9 555,4 99,9 555,4 99,9 Заключено 6 контрактов на уборку придорожной и придворовой территории

Глава Кулешовского сельского поселения						И.Г.Олейникова