ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2015г.                                                                                              		№___

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 29.11.2013 №49 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.»  за 2014г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

Глава Кулешовского сельского поселения				И.Г. Олейникова

Подготовил:

заведующий сектором экономики и финансов				М.Л. Хвесюк

Согласовано: Заместитель главы						С.Ю. Коротун

Ведущий специалист					                       И.М.Шкуропат

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __________2015 №___

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население

Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.»  за 2014г.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, факт | 2014 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| Подпрограмма 1 « Модернизация объектов жилищного хозяйства Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1.1. | Расходы на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы, взносы фонда по кап. ремонту | не предусмотрены |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | не предусмотрены |  |
| 2.2. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | не предусмотрены |  |
| 2.3 | Расходы на предоставление субсидий на погашение кредиторской задолженности за потребленные ресурсы и по их передаче | не предусмотрены |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| Подпрограмма 1 «Модернизация объектов жилищного хозяйства Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1.1 | Расходы на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы, взносы фонда по кап. ремонту | Администрация Кулешовского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 годы» |
| 2.1 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Кулешовского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | продолжается |  |  |  |
| 2.2 | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2014г | 2020г | 01.01.2014 | продол-жается |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на предоставление субсидий на погашение кредиторской задолженности за потребленные ресурсы и по их передаче | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2014 | 2014 | 15.10.2014 | 31.12.2014 |  |  |  |

Сведения

об использовании средств бюджета Кулешовского сельского поселения на реализацию  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» | всего | 26587,9 | 16685,2 |
|  |  | бюджет поселения | 15844,5 | 15741,8 |
|  |  | областной бюджет | 10743,4 | 943,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация объектов жилищного хозяйства Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг» | всего | 10722,7 | 821,3 |
|  |  | бюджет поселения | 818,4 | 717,0 |
|  |  | областной бюджет | 9904,3 | 104,3 |
|  |  | бюджет района | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на предоставление субсидий управляю-щим организациям, ТСЖ, на замену и модерниза-цию лифтов, отработавших срок службы, взносы фонда по кап. ремонту | всего | 10722,7 | 821,3 |
|  |  | бюджет поселения | 818,4 | 717,0 |
|  |  | областной бюджет | 9904,3 | 104,3 |
|  |  | бюджет района | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 годы» | всего | 15865,2 | 15863,9 |
|  |  | бюджет поселения | 15026,1 | 15024,8 |
|  |  | областной бюджет | 839,1 | 839,1 |
|  |  | бюджет района | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | всего | 865,2 | 863,9 |
|  |  | бюджет поселения | 26,1 | 24,8 |
|  |  | областной бюджет | 839,1 | 839,1 |
|  |  | бюджет района | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Расходы на ремонт и обслуживание объектов водоснабжения, развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения | всего | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  | бюджет поселения | 15000,0 | 15000,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |

Глава Кулешовского сельского поселения					И.Г. Олейникова