РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2016г.                                                                                            		№ 63

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 26.12.2014 №87 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» за 2015 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

Глава Кулешовского сельского поселения				И.Г. Олейникова

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 05 апреля 2016 г. № 63

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» на 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 9807,2 | 9790,3 | 16,9 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищного обслуживания | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 9790,3 | 9790,3 | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищного обслуживания | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 16,9 | - | 16,9 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | 5107,4 | 5101,6 | 5,8 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Кулешовского сельского поселения | создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Кулешовского сельского поселения | снижение потерь коммунальных ресурсов | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 107,4 | 101,6 | 5,8 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реконструкция и строительство КНС | Администрация Кулешовского сельского поселения | создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Технический надзор за реконструкцией и строительством КНС | Администрация Кулешовского сельского поселения | создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 0,0 | - | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | 14914,6 | 14891,9 | 22,7 | - |

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 05 апреля 2016 г. № 63

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.»  за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 9807,2 | 9807,2 | 9807,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | Администрация Кулешовского сельского поселения | В 2014 году заменено 11 лифтов | 01.01.2015 | продолжается | 9790,3 | 9790,3 | 9790,3 | Оплата по соглашению заключенному в 2014 году |
|  | Основное мероприятие 1.2. Взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | Администрация Кулешовского сельского поселения | Оплачиваются взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | 01.01.2015 | продолжается | 16,9 | 16,9 | 16,8 | Заключено 1 соглашение |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 5107,4 | 5107,4 | 107,4 | Заключен 1 контракт на сумму 107,4 т. р. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 107,4 | 107,4 | 107,4 | Заключен 1 контракт на сумму 107,4 т. р. |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реконструкция и строительство КНС | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 5000,0 | 5000,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Технический надзор за реконструкцией и строительством КНС | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 14914,6 | 14914,6 | 9914,5 |  |