**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

03.03.2021г. № 58 с. Кулешовка

«Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству и санитарной уборке

населенных пунктов Кулешовского

сельского поселения»

В целях наведения чистоты и порядка на территории Кулешовского сельского поселения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 30.10.2017 года № 68 «Об утверждении Правил благоустройства территории Кулешовского сельского поселения Азовского района Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной уборке населенных пунктов Кулешовского сельского поселения (приложение №1).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Кулешовского сельского поселения Н.Н. Толочный

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено постановлением Администрации Кулешовского сельского поселения от 03.03.2021 г № 58 |

**ПЛАН мероприятий по благоустройству и санитарной уборке населенных пунктов Кулешовского сельского поселения на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование предприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | **Примечание** |
| 1. Очистка территории дорог местного значения от снега, устранение скользкости (заключение договоров) | 01.01.2021- по необходимости | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 2. Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленения населенных пунктов сельского поселения: | 02.03.2021-30.04.2021 | Администрация Кулешовского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, памятников погибших воинов ВОВ | 02.03.2021-30.05.2021 | Администрация Кулешовского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений | Постоянно по мере необходимости | Собственники зданий или участков |  |
| 2.3. Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Кулешовского сельского поселения и на подведомственных землях организаций и учреждений любых форм собственности; | 01.03.2021-31.12.2021  (по мере необходимости) | Администрация Кулешовского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.4. Ремонт детских игровых площадок, поставка песка на детские игровые и спортивные площадки | 01.04.2021-15.07.2021  (по мере необходимости) | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 2.5. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок | 01.04.2021-15.07.2021  (по мере необходимости) | Собственники зданий или участков |  |
| 2.6. Благоустройство дворовых территорий: создание газонов, клумб, палисадников | 15.03.2021-15.07.2021 | Администрация Кулешовского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.7. Ремонт и установка скамеек | 15.04.2021-15.06.2021 | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 2.8. Ремонт и окраска пешеходных переходов | 01.05.2021-30.05.2021 | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 2.9. Благоустройство воинских захоронений:  очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | до 09.05.2021  (скашивание по мере необходимости) | Администрация Кулешовского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 3. Вывоз мусора от частных домовладений | январь-декабрь | Региональный оператор ООО «Экоград-Н» |  |
| 4. Благоустройство пожарных водоемов и пожарных гидрантов | до 15.06.2021 | Собственники объектов |  |
| 4.1. Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники | апрель-июнь |  |  |
| 4.2. Установка дорожных знаков | по мере необходимости | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 5. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли, рынков и прилегающей к ним территории:  - ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания;  - уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий;  - очистка стен и витрин от расклеенных объявлений. | июнь-июль (по мере необходимости) | Собственники объектов |  |
| 6. Организация работ по ремонту дорог, тротуаров по поселению: | март-апрель | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 6.1. Грейдирование дорог | март-апрель | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 6.2. Ямочный ремонт дорог  (после проведения весеннего осмотра) | март-апрель | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 6.3 Организация и проведение работ по расчистке полос отвода автомобильных дорог местного значения от деревьев, угрожающих обрывом трасс воздушных линий электропередач | В течении года | Администрация Кулешовского сельского поселения, ГУП РО"РОСТОВАВТОДОР" |  |
| 7. Заключение договоров по уборке территории сельского поселения, скашиванию травы | март-октябрь | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 7.1 Привлечение граждан, стоящих на учете в Центре занятости населения к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленения | В течении года |  |  |
| 8. Организация спиливания опасных деревьев в населенных пунктах поселения | январь-декабрь | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 9.Окашивание травы на территории поселения | апрель-октябрь | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 10.Отлов безнадзорных животных | Постоянно (по мере необходимости) | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 11. Ремонт уличного освещения | январь-декабрь | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 12. Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежаще состояние | январь-декабрь | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |
| 13. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов | постоянно | Администрация Кулешовского сельского поселения |  |