АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022                                               № 239                                       с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Благоустройство  территории   Кулешовского сельского  поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», постановления №199 от 15.12.2020 г «О внесении изменений в муниципальную программу Кулешовского сельского поселения  «Благоустройство территории Кулешовского сельского поселения»», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2021 № 24«О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении» за  2022 год, согласно  приложений 1, 2.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                                   Е. Г. Павлюченко

Приложение  №1

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 29.12.2022  №24

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении» на 2022год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2019 - 2030 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 6441,0 | - | 6441,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 550,0 | - | 550,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Установка детских площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022 | - |  | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним .а также содержание территории сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2022– 31.12.2022 | 3367,5 | - | 3367,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Покупка контейнеров и ремонт мусорных площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | Покупка контейнеров и обустройство мусорных площадок | 01.01.2022-31.12.2022 | 180,0 | - | 180,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности массовых мест захоронения | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 100,0 | - | 110,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Покос сорной растительности | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 741,1 | - | 741,1 | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 153,4 | - | 153,4 | - |
|  | Основное мероприятие 1.8. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 50 | - | 50 | - |
|  | Основное мероприятие 1.9. Расходы на разработку технической документации сквера | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 1299,0 | - | 1299,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.10.Капитальный ремонт мемориала воинам, павшим при обороне и освобождении с. Кулешовка | Администрация Кулешовского сельского поселения | Увековечивание памяти погибшим воинам | 01.01.2022 – 31.12.2022 | - |  | - |  |

Приложение  №2

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 29.12.2022  № 24

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении» за

2022 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2019 - 2030 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 6441,0 | 6441,0 | 6428,5 | Заключено 113 (договоров) на сумму 6428,5 тыс. руб |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | Заключен 1 контракт на сумму 550,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.2. расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним .а также содержание территории сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | регулярно ведется уборка территории поселка | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3367,5 | 3367,5 | 3357,1 | Заключено: 4 контракта на сумму 3357,1 тыс руб |
|  | Основное мероприятие 1.3. Покупка контейнеров и ремонт мусорных площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | Покупка контейнеров и обустройство мусорных площадок | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 180,0 | 180,0 | 178,9 | Заключен 2 контракт на сумму 178,9 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.4. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | проведен ремонт памятника погибшим летчикам | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1 контракт на сумму 100,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Покос сорной растительности | Администрация Кулешовского сельского поселения | производился покос сорной растительности территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 741,1 | 741,1 | 741,1 | 1 контракт 741.1 тыс.руб, 3 контракта на сумму 741,1 тыс руб |
|  | Основное мероприятие 1.6. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | планируется произвести отлов бродячих собак | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 153,4 | 153,4 | 153,4 | Заключено 1 контракт на сумму 153,4 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.7. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | произведена актарицидная (противоклещевая) обработка территории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 50,0 | 49,5 | Заключен 1 договор на сумму 49,5 тыс. р. |
|  | Основное мероприятие 1.8. Расходы на разработку технической документации сквера | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1299,0 | 1299,0 | 1298,5 | Заключено 2 контракта на сумму 1298,5 тыс.руб. |