АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17. 03.2023                                      №59                                             с. Кулешовка

«Об утверждении плана мероприятий

по благоустройству и санитарной уборке

населенных пунктов Кулешовского

сельского поселения»

В целях наведения чистоты и порядка на территории Кулешовского сельского поселения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 17.02.2022 года № 28 «Об утверждении Правил благоустройства территории Кулешовского сельского поселения Азовского района Ростовской области»

- Объявить с 20 марта по 28 апреля 2023 года месячник по санитарной уборке территории Кулешовского сельского поселения. Провести с 21 марта по 15 апреля 2023 года субботники с участием работников предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, всех жителей Кулешовского сельского поселения. На 08 апреля 2023 года назначить общепоселковый субботник – День древонасаждения.

- Создать штаб  Кулешовского сельского поселения согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий месячника по благоустройству и санитарной уборке населенных пунктов Кулешовского сельского поселения согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.

5.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Коротун С. Ю.

Глава Администрации

Кулешовского сельского поселения                                                Е. Г. Павлюченко

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Кулешовского сельского поселения от 17.03.2023 № 59 |
| --- | --- |

ПЛАН мероприятий месячника по благоустройству и санитарной уборке населенных пунктов Кулешовского сельского поселения на 2023 год

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, памятников погибших воинов ВОВ, побелка, чистка бордюров | 20.03.2023- 15.04.2023 |  | ООО «Обслуживающая компания Кулешовка», старшие по домам, жители МКД |
| 2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений | 21.03.2023-24.04.2023 |  | Собственники зданий и участков |
| 3. Благоустройство клумб на территории поселения. | 22.03.2023-20.04.2023 |  | ООО «ЕВРАЗИЯ», старшие по домам, жители МКД |
| 4. Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Кулешовского сельского поселения. | 21.03.2023-15.04.2023 |  | ООО «Обслуживающая компания Кулешовка» |
| 5. Очистка территории кладбища | 21.03.2023-24.04.2023 |  | ИП Шевченко Т.И., КХО «Кулешовское», настоятель Георгиевского храма |
| 6. Благоустройство воинских захоронений: очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | 20.03.2023-20.04.2023 |  | ООО «ЕВРАЗИЯ» |
| 7. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли, рынков и прилегающей к ним территории: - ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания; - уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий; - очистка стен и витрин от расклеенных объявлений. | 21.03.2023-15.04.2023 |  | Собственники объектов |
| 8. Санитарная очистка фермерских хозяйств, земельных участков | 20.03.2023-15.04.2023 | Собственники КФХ«Кулешовское», , сельхопроизводители |  |
| 9. День древонасаждения совместно с мероприятием «Сад памяти» | 08.04.2023 | Администрация Кулешовского сельского поселения, ООО «Обслуживающая компания Кулешовка», ООО «ЕВРАЗИЯ» |  |

Заместитель главы Администрации

Кулешовского сельского поселения                                                 С.Ю.Коротун

Приложение 1 к постановлению

Администрации Кулешовского

сельского поселения

от 17.03.2023   № 59

Состав

штаба по проведению мероприятий месячника по благоустройству и санитарной уборке населенных пунктов Кулешовского сельского поселения на 2023 год

Елена Геннадьевна Павлюченко                Председатель комиссии

Глава Администрации

Кулешовского  сельского поселения

Сергей Юрьевич  Коротун                         Заместитель председателя комиссии

Заместитель главы Администрации

Кулешовского сельского поселения

Ирина Вячеславовна Ким                       Секретарь комиссии

Специалист Администрации

Кулешовского сельского поселения

- Члены штаба:

Буцкий Александр  Дмитриевич             Депутат Кулешовского                   		сельского   поселения

Ванярх Виктория Викторовна                Специалист Администрации

Кулешовского сельского поселения

Выдыш Дмитрий Александрович           Главный врач

МБУЗ "Кулешовская УБ"

Дмитриев Александр Юрьевич              Директор МБОУ СОШ №17

Клюквина Олеся Вадимовна                   Заместитель главы Администрации

Кулешовского сельского поселения

Калачев Иван Сергеевич                         Директор ООО «Обслуживающая  		                                                         компания Кулешовка»

Кеник Любовь Николаевна                     Директор ООО «ЕВРАЗИЯ»

Мачуло Лидия Владимировна               Председатель Совета старейшин

Микаэлян Александр Левонович          Директор МБОУ СОШ № 16

Негодаев Георгий Викторович              Глава КФХ «Кулешовское»

Прилип Ирина Александровна                 Директор УМП ЖКХ  Кулешовского

сельского поселения

Староверова Елена Николаевна            Директор РДК

Директор ООО «Монолит»          	 Шевченко Татьяна Ивановна

Председатели СНТ ДНТ

Руководители всех форм собственности

Старшие многоквартирных домов

Жители Кулешовского сельского поселения

Заместитель главы Администрации

Кулешовского сельского поселения                                                 С.Ю.Коротун