АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2024                                            № 294                                    с. Кулешовка

Об утверждении отчета о  реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Озеленение территории  Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», постановление №198 от 15.12.20 г « О внесении изменений в муниципальную программу Кулешовского сельского поселения «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения»»,от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2023 № 100 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Уставом муниципального образования «Кулешовское сельское поселение» Азовского района Ростовской области, Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Озеленение территории  Кулешовского сельского поселения» за 3 квартал 2024года, согласно приложению 1, 2.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кулешовского сельского поселения (www.кулешовскоесп.рф.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                                   А.А. Трофименко

Приложение  №1

к Постановлению Администрации Кулешовского

сельского поселения от 29.10.2024  № 294

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения»  на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 2 375,0 | - | 2 375,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Озеленение территории :приобретение саженцев цветочных культур и зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории :приобретение и посадка саженцев многолетних насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 625,0 | - | 625,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Озеленение территории : посадка зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2024– 31.12.2024 | 100,0 | - | 100,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание зеленых насаждений (разработка технической документации сквера) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2024– 31.12.2024 | 1 440,0 | - | 1 440,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. обрезка сухих деревьев, и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. обрезка сухих деревьев, и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение качества зеленых насаждений | 01.01.2024 –31.12.2024. | 0,0 | - | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 01.01.2024 –31.12.2024. | 210,0 | - | 210,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.7 Поверка достоверности ПСД нормативов | Администрация Кулешовского сельского поселения | Поверка технической документации |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к  Постановлению Администрации Кулешовского

сельского поселения от 29.10.2024  № 294

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения»

за  3  квартал 2024 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Озеленение территории» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 2 375,0 | 2 375,0 | 1 426,2 | 948,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Озеленение территории :приобретение саженцев цветочных культур и зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Озеленение территории :приобретение и посадка саженцев многолетних насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 625,0 | 625,0 | 294,2 | 330,8 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Озеленение территории : посадка зеленых насаждений | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение степени удовлетворенности населения уровнем озеленения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 0,2 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание зеленых насаждений(разработка технической документации сквера) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 440,0 | 1 440,0 | 825,2 | 614,8 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. обрезка сухих деревьев, и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.6 Содержание зеленых насаждений (в т.ч. полив и т.д.) | Администрация Кулешовского сельского поселения | улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 210,0 | 210,0 | 208,0 | 2,0 |