ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №_____

_____	с. Кулешовка

О проведении месячника

по благоустройству и санитарной уборке

территории Кулешовского

сельского поселения

В целях наведения чистоты и порядка на территории Кулешовского сельского поселения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 17.02.2022 года № 28 «Об утверждении Правил благоустройства территории Кулешовского сельского поселения Азовского района Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести с 18 марта по 30 апреля 2024 года месячник по благоустройству санитарной уборке территории Кулешовского сельского поселения. Провести с 18 марта по 30 апреля 2024 года субботники с участием работников предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, предпринимателей, всех жителей Кулешовского сельского поселения.

2.Создать и утвердить оргкомитет по проведению месячника по благоустройству и санитарной уборке Кулешовского сельского поселения согласно приложению 1.

3.Утвердить план мероприятий месячника по благоустройству и санитарной уборке территории Кулешовского сельского поселения согласно приложению 2.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

5.Главному специалисту Администрации Кулешовского сельского поселения Котовану Э.К. разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кулешовского сельского поселения в сети « Интернет» (www.кулешовскоесп.рф.).

6.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Коротун С. Ю.

Глава Администрации

Кулешовского сельского поселения                                                Е. Г. Павлюченко

Постановление вносит

ведущий специалист                                                                              Е.С. Попик

Приложение№ 1

к постановлению Администрации

Кулешовского сельского поселения

от  ________ № ______

Состав

оргкомитета по проведению мероприятий месячника по благоустройству и санитарной уборке территории Кулешовского сельского поселения на 2024 год

Павлюченко Елена Геннадьевна             Глава Администрации

Кулешовского  сельского поселения

Председатель оргкомитета

Коротун Сергей Юрьевич                    Заместитель главы Администрации

Кулешовского сельского поселения

Заместитель председателя оргомитета

Попик Елена Сергеевна                          Ведущий специалист Администрации

Кулешовского сельского поселения

Секретарь комиссии

- Члены оргкомитета:

Ванярх Виктория Викторовна                Директор СДК «Тимирязевский»

Выдыш Дмитрий Александрович           Главный врач

МБУЗ "Кулешовская УБ"

Дмитриев Александр Юрьевич               Директор МБОУ СОШ №17

Клюквина Олеся Вадимовна                   Заместитель главы Администрации

Кулешовского сельского поселения

Калачев Иван Сергеевич                         Директор ООО «Обслуживающая  		                                                        компания Кулешовка»

Кеник Любовь Николаевна                     Директор ООО «ЕВРАЗИЯ»

Мачуло Лидия Владимировна                Председатель Совета МКД

Микаэлян Александр Левонович          Директор МБОУ СОШ № 16

Малейко Виталий Анатольевич            Депутат Кулешовского

сельского поселения

Негодаев Георгий Викторович              Глава КФХ «Кулешовское»

Огай Анатолий Маркович	                        Депутат Азовского районного

Собрания депутатов

Прилип Ирина Александровна              Директор УМП ЖКХ  Кулешовского

сельского поселения

Староверова Елена Николаевна           Директор РДК

Шевченко Татьяна Ивановна                Директор ООО «Монолит»

Артемов А.П.- казачество

Отец Виктор-храм, Ковальчук В.В.

Председатели СНТ ДНТ

Руководители всех форм собственности

Старшие многоквартирных домов

Жители Кулешовского сельского поселения

Заместитель главы Администрации

Кулешовского сельского поселения                                                 С.Ю.Коротун

|  | Приложение 2 к постановлению Администрации Кулешовского сельского поселения от _______ №____ |
| --- | --- |

ПЛАН мероприятий месячника по благоустройству и санитарной уборке территории  Кулешовского сельского поселения на 2024 год

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов. | 18.03.2024- 30.04.2024 |  | ООО «Обслуживающая компания Кулешовка», старшие по домам, жители МКД |
| 2.Работы по устранению деформации асфальто-бетонного покрытия дорог по ул. Крестьянская, ул.Пролетарская. ул.Маяковского. пер. Колхозный, 3.Покос травы вдоль автомобильных дорог по ул Крестьянская, ул.Пролетарская, ул. Красноармейская, ул.Первомайская, ул. Кулагина, ул.Тамбовская, ул.Пролетарская, пер. Дачный. Пер. Зеленый. 4. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений | 01.04.2024- 31.05.2024 01.04.2024- 31.05.2024 18.03.2024-30.04.2024 |  | КС и ЖКХ Азовского района КС и ЖКХ Азовского района Собственники зданий и участков |
| 5. Благоустройство клумб на территории поселения. | 01.04.2024-30.04.2024 |  | ООО «ЕВРАЗИЯ», старшие по домам, жители МКД |
| 6. Ликвидация несанкционированных свалок в черте населенных пунктов Кулешовского сельского поселения. | 18.03.2024-30.04.2024 |  | ООО «Обслуживающая компания Кулешовка» ИП «Прищепа С.А» ИП «Малышев М.А» |
| 7. Очистка территории кладбищ | 18.03.2024-30.04.2024 |  | ИП Шевченко Т.И., КХО «Кулешовское», настоятель Георгиевского храма |
| 8. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли, рынков и прилегающей к ним территории: - ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания; - уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий; - очистка стен и витрин от расклеенных объявлений. | 18.03.2024-30.04.2024 |  | Собственники объектов |
| 9. Санитарная очистка фермерских хозяйств, земельных участков | 18.03.2024-31.03.2024 | Собственники сельхозпроизводители |  |
| 10 Уборка РЖД (участок проходящий по РЖД территории Кулешовского сельского поселения) | 18.03.2024-30.04.2023 | Руководитель Королев В.Н |  |
| 11. День древонасаждения | 12.04.2024- 13.04.2024 | Администрация Кулешовского сельского поселения, ООО «ЕВРАЗИЯ» |  |

Ведущий специалист Администрации 	 Попик Е.С.

Кулешовского сельского поселения