РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 октября  2019г.                                                                                       №133

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2018 №125 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Бородкину Т.Ф. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

И.о. главы администрации

Кулешовского сельского поселения				О.В. Клюквина

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 7 октября  2019 г. №133

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» на 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 377,8 | - | - | 377,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" | Администрация Кулешовского сельского поселения | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной собственности | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 200,0 | - | - | 200,0 |
|  | Основное мероприятие : 1.1.Расходы по капитальному ремонту ,замене и установке лифтов | Администрация Кулешовского сельского поселения | Капитальный ремонт, установка и замена лифтов | 01.01.2019 – 31.12.2019г | 177,8 | - | - | 177,8 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | 16434,9 | 4043 | 10322,9 | 2069 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на строительство объектов газоснабжения | Администрация Кулешовского сельского поселения | строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 15420,8 | 4043 | 10322,9 | 1054,9 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Строительный, авторский контроль по объектам газификации | Администрация Кулешовского сельского поселения | строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 137,0 | - | - | 137,0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Иной межбюджетный трансферт, перечисляемый из бюджета поселения бюджету муниципального района, и направляемый на софинансирование субсидий на мероприятия по развитию газификации в сельской местности | Администрация Кулешовского сельского поселения | строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 824,6 | - | - | 824,6 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Иной межбюджетный трансферт, перечисляемый из бюджета поселения бюджету муниципального района, и направляемый на софинансирование субсидий на мероприятия по развитию газификации в сельской местности | Администрация Кулешовского сельского поселения | Расходы на ремонт и обслуживание внутрипоселкового газопровода низкого давления | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 15,7 |  |  | 15,7 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Иной межбюджетный трансферт, перечисляемый из бюджета поселения бюджету муниципального района, и направляемый на софинансирование субсидий на мероприятия по развитию газификации в сельской местности | Администрация Кулешовского сельского поселения | строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления(расходы на техническое присоединение газопровода ) | 01.01.2019 – 31.12.2019г. | 36,8 |  |  | 36,8 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 16812,7 | 4043 | 10322,9 | 2446,8 |

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 7 октября  2019 г. №133

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения»  9 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объём неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 377,8 | 377,8 | 127,1 | 250,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" | Администрация Кулешовского сельского поселения | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной собственности | 01.01.2019 | продолжается | 200,0 | 200,0 | 127,1 | 72,9 |
|  | Основное мероприятие : 1.1.Расходы по капитальному ремонту ,замене и установке лифтов | Администрация Кулешовского сельского поселения | Капитальный ремонт, установка и замена лифтов | 01.01.2019 | 30.09.2019г | 177,8 | 177,8 | 0 | 177,8 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | X | X | 16434,9 | 16434,9 | 13832,7 | 2602,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на строительство объектов газоснабжения | Администрация Кулешовского сельского поселения | строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления | 01.01.2019 | продолжается | 15420,8 | 15420,8 | 13068,4 | 2352,4 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Строительный, авторский контроль по объектам газификации | Администрация Кулешовского сельского поселения | строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления | 01.01.2019 | 30.09.2019г | 137,0 | 137,0 | 137 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Иной межбюджетный трансферт, перечисляемый из бюджета поселения бюджету муниципального района, и направляемый на софинансирование субсидий на мероприятия по развитию газификации в сельской местности | Администрация Кулешовского сельского поселения | строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления | 01.01.2019 | продолжается | 824,6 | 824,6 | 627,3 | 197,3 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Иной межбюджетный трансферт, перечисляемый из бюджета поселения бюджету муниципального района, и направляемый на софинансирование субсидий на мероприятия по развитию газификации в сельской местности | Администрация Кулешовского сельского поселения | Расходы на ремонт и обслуживание внутрипоселкового газопровода низкого давления | 01.01.2019 г. | продолжается | 15,7 | 15,7 | 0 | 15,7 |
|  | Основное мероприятие 2.3. Иной межбюджетный трансферт, перечисляемый из бюджета поселения бюджету муниципального района, и направляемый на софинансирование субсидий на мероприятия по развитию газификации в сельской местности | Администрация Кулешовского сельского поселения | строительство внутрипоселкового газопровода низкого давления(расходы на техническое присоединение газопровода ) | 01.01.2019г. | продолжается | 36,8 | 36,8 | 0 | 36,8 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 16812,7 | 16812,7 | 13959,8 | 2852,9 |