РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля  2020г                                       №111                          с.Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения  Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 26.12.2019 №163 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения  Кулешовского сельского поселения» за  1 полугодие  2020 года, согласно  приложений  №1,2 к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Бородкиной Т.Ф  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

И.о главы  администрации

Кулешовского сельского поселения				Н.Н. Толочный.

Приложение №1

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 09 июля  2020 г. №111

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения  Кулешовского сельского поселения» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 2633,2 | - | 2633,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Оплата уличного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01.2020 – 31.12.2020г | 1983,2 | - | 1983,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Ремонт КТП | Администрация Кулешовского сельского поселения | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 – 31.12.2020г | 100,0 | - | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по энергосбережению уличного освещения, ремонт и реконструкция имеющихся сетей наружного освещения, оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 – 31.12.2020г | 450,0 | - | 450,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Установка светильников уличного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020 – 31.12.2020г | 100,0 | - | 100,0 |  |

Приложение  №2

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от  09 июля   2020 г. №111

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие сетей наружного освещения  Кулешовского сельского поселения»  за 1 полугодие  2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сетей наружного освещения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 2633,2 | 2633,2 | 1128 | Заключено 3 договора на сумму 2448,8 т.р. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Оплата уличного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | В сельском поселении установлено 245 ламп уличного освещения | 01.01.2020г | 31.12.2020 г | 1983,2 | 1983,2 | 880,6 | Заключен 1 договор на сумму 2052,6 т.р. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Ремонт КТП | Администрация Кулешовского сельского поселения | Ведётся регулярное обследование и при необходимости ремонт КТП | 01.01.2020г. | 31.12.2020 г | 100 | 100 | 49,4 | Заключено 1 договор на сумму 99,2 т.р. |
|  | Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по энергоснабжению уличного освещения, ремонт и реконструкция имеющихся сетей наружного освещения, оплате и обслуживанию уличного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Ведется регулярное обслуживание линий электропередач | 01.01.2020г. | 31.12.2020г | 450,0 | 450,0 | 198,0 | Заключено 1 договор на 297 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.4 Установка светильников уличного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2020г | 31.12.2020 г | 100,0 | 100,0 | 0 |  |