РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2015г.                                                                                              		№ 273

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 26.12.2014 №87 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за  9 месяцев 2015г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

Глава Кулешовского сельского поселения				И.Г. Олейникова

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 08.10.2015 № 273

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на  2014-2020 гг.» на 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 15804,9 | 14774,3 | 1030,6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 1000,6 | - | 1000,6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. содержание светофоров | Администрация Кулешовского сельского поселения | содержание 2-х светофоров в с.Кулешовка | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 30,0 | - | 30,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. разработка ПСД на капитальный ремонт и строительство внутрипоселковых дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кулешовского сельского поселения | построить и реконструировать 3 км автомобильных дорог | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 14774,3 | 14774,3 | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 100,0 | - | 100,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков) | Администрация Кулешовского сельского поселения | сокращение количества до-рожно-транспортных происшествий на дорогах | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 100,0 | - | 100,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2015 – 31.12.2015г. | 15904,9 | 14774,3 | 1520,0 | - |

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 08.10.2015 № 27

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на  2014-2020 гг.»  отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 15804,9 | 15804,9 | 674,6 | Заключено 4 контракта на сумму 15164,6 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | сеть автомобильных дорог содержится в надлежащем порядке | 01.01.2015 | продолжается | 1000,6 | 1000,6 | 665,7 | Заключено 2 контракта на сумму 997,5 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.2. содержание светофоров | Администрация Кулешовского сельского поселения | ведется постоянное обслуживание 2-х светофоров в с.Кулешовка | 01.01.2015 | продолжается | 30,0 | 30,0 | 8,9 | Заключен 1 контракт на сумму 30,0 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.3. разработка ПСД на капитальный ремонт и строительство внутрипоселковых дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кулешовского сельского поселения | ведется реконструкция дороги по ул. Крестьянская в с. Кулешовка | 01.01.2015 | продолжается | 14774,3 | 14774,3 | - | Заключен 1 контракт на сумму 14137,1 т. р. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 72,4 | Заключен 1 контракт на сумму 72,4 т. р. |
|  | Основное мероприятие 2.1: Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков) | Администрация Кулешовского сельского поселения | установлены дорожные знаки | 01.01.2015 | продолжается | 100,0 | 100,0 | 72,4 | Заключен 1 контракт на сумму 72,4 т. р. |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 15904,9 | 15904,9 | 747,0 | Заключено 5 контрактов на сумму 15237,0 т. р. |