# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2018г.                                                                                      		№158

с. Кулешовка

Об утверждении муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Кулешовского сельского поселения от 23.10.2018 № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения» и постановлением Администрации Кулешовского сельского поселения от 28.09.2018 № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кулешовского сельского поселения» Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Кулешовского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Кулешовского сельского поселения 				            О.В. Гридин

- Приложение №1

- к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 25.10.2018 г. №158

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы Кулешовского сельского поселения

«Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Соисполнитель муниципальной программы | отсутствует |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие сетей наружного освещения» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - приведение освещенности улиц Кулешовского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования; - создание эстетичного вида наружного освещения улиц Кулешовского сельского поселения; -обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток; - снижение криминогенной обстановки на улицах в ночное время суток. |
| Основные задачи Программы. | - проведения мероприятий по энергосбережению уличного освещения; - проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения; - разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2019 - 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объём финансирования Программы – 34867,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы: 2019 год –2239,1 тыс. рублей; 2020 год – 2904,7 тыс. рублей; 2021 год – 2972,4 тыс. рублей. 2022 год – 2972,4 тыс. рублей 2023 год – 2972,4 тыс. рублей 2024 год – 2972,4 тыс. рублей 2025 год – 2972,4 тыс. рублей 2026 год – 2972,4тыс. рублей; 2027 год – 2972,4 тыс. рублей; 2028 год – 2972,4 тыс. рублей; 2029 год – 2972,4 тыс. рублей; 2030 год – 2972,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы. | обеспечение комфортными условиями проживания населения Кулешовского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов |

Паспорт

подпрограммы Кулешовского сельского поселения

«Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» (далее – Подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Соисполнитель муниципальной подпрограммы | отсутствует |
| Участники муниципальной подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - приведение освещенности улиц Кулешовского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования |
| Основные задачи Подпрограммы. | - проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения; - разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2019 - 2030 годы. |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Общий объём финансирования Подпрограммы – 34867,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год –2239,1 тыс. рублей; 2020 год – 2904,7 тыс. рублей; 2021 год – 2972,4 тыс. рублей. 2022 год – 2972,4 тыс. рублей 2023 год – 2972,4 тыс. рублей 2024 год – 2972,4 тыс. рублей 2025 год – 2972,4 тыс. рублей 2026 год – 2972,4тыс. рублей; 2027 год – 2972,4 тыс. рублей; 2028 год – 2972,4 тыс. рублей; 2029 год – 2972,4 тыс. рублей; 2030 год – 2972,4 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы. | обеспечение комфортными условиями проживания населения Кулешовского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов |

Анализ

текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Настоящая программа разработана исходя из требований Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», СНиП РФ 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В системе электроснабжения населенных пунктов задействованы комплексные трансформаторные подстанции (КТП) 4шт. Для улучшения качества обслуживания и организации учета электроэнергии производится равномерное распределение нагрузки по фидерам УО и монтаж ящиков учета уличного освещения в ТП.

Из местного бюджета средства выделяются на содержание и текущий ремонт существующих линий уличного освещения и установку новых сетей уличного освещения.

В связи с вышеуказанной программой развития линий уличного освещения содержит следующие направления:

1.Ремонт системы наружного освещения по существующим опорам и линиям с восстановлением неработающих светоточек и заменой устаревших светильников на энергоэффективные.

2. Строительство новых, реконструкцию и модернизацию существующих систем наружного освещения с применением энергоэффективных технологий и материалов.

Основные цели Программы могут быть определены следующими пунктами:

- повышение надежности работы осветительных приборов, снижение затрат на освещение;

- поддержание сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения в постоянном технически и рабочем состоянии в соответствии с нормативными требованиями;

- проведение мероприятий по энергосбережению одиночно установленных светильников на территории поселения. Установка необходимого оборудования для учетного потребления электрической энергии линий наружного освещения, не имеющих учета;

- приведение линий наружного освещения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. Указанные требования содержаться в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- повышение эстетичного вида наружного освещения улиц;

- обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;

- снижение криминогенной обстановки на улицах в темное время суток;

- разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения на территории поселения.

Для реализации определенных выше целей необходимо выполнить следующие задачи Программы:

- замена или модернизация одиночно установленных светильников на светильники типа НСП с применением энергосберегающих ламп мощностью 30-40 Вт.

- установка щитов управления с приборами учета электрической энергии на без учетные линии наружного освещения;

- проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения на улицах поселения. Замена неизолированного провода типа АС на изолированный типа СИП. Замена устаревших светильников РКУ с лампами ДРЛ на более экономные ЖКУ с лампами типа ДНаТ.

В ходе выполнения Программы будут проводиться:

- поэтапное снижение количества осветительных приборов со сроком службы более нормативного и неэкономичными источниками света;

- замена действующих сетей наружного освещения, выработавших срок эксплуатации.

Сведения о показателях муниципальной программы приведены в таблице1.

Характеристика основных мероприятий муниципальной  программы представлена в таблице  2.

Информация о расходах бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведена в таблице 3.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения в таблице 4.

Приложение № 1

к муниципальной программе Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Кулешовского сельского поселения

«Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

и их значениях

Таблица № 1

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. доля освещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов | ведомственный | процент | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 | 92,0 | 95,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 приведение освещенности улиц Кулешовского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача подпрограммы 1 проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2019 | 2030 | обеспечение комфортными условиями проживания населения Кулешовского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение энергоресурсов | снижение удовлетворенности населения качеством коммунальных услуг | показатели 1 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2 оплат и обслуживание уличного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2019 | 2030 |  |  | показатели 1 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3 приобретение и установка новых светильников наружного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2019 | 2030 |  |  | показатели 1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

РАСХОДЫ

бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Кулешовского сельского поселения

«Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | 951 |  | – | – | – | 34867,8 | 2239,1 | 2904,7 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | 951 |  | – | – | – | 34867,8 | 2239,1 | 2904,7 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. ремонт и реконструкция сетей наружного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | 951 |  | 0503 | 0710028460 | 240 | 4800,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 оплат и обслуживание уличного освещения | Администрация Кулешовского сельского поселения | 951 |  | 0503 | 0710028610 | 240 | 22167,8 | 1639,1 | 1804,7 | 1872,4 | 1872,4 | 1872,4 | 1872,4 | 1872,4 | 1872,4 | 1872,4 | 1872,4 | 1872,4 | 1872,4 |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.3 приобретение и установка новых светильников наружного освещения | Администрация Кулешовского поселения | 951 |  | 0503 | 0710028940 | 240 | 6700,0 | 100,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. ремонт КТП | Администрация Кулешовского поселения | 951 |  | 0503 | 0710028200 | 240 | 1200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Кулешовского сельского поселения

«Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» | всего | 34867,8 | 2239,1 | 2904,7 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 |
|  |  | местный бюджет | 34867,8 | 2239,1 | 2904,7 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 |
|  |  | областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | районного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Развитие сетей наружного освещения» | всего | 34867,8 | 2239,1 | 2904,7 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 |
|  |  | местный бюджет | 34867,8 | 2239,1 | 2904,7 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 | 2972,4 |
|  |  | областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | районного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 2

к  постановлению

администрации Кулешовского сельского поселения от 25.10.2018 №158

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений администрации Кулешовского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 годы» в новой редакции;

2. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 29.12.2015 № 364/6 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции;

3. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 28.03.2016 № 51/3 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции;

4. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 25.10.2016 № 215/1 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции;

5. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 19.12.2017 № 269 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции;

6. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 22.02.2017 № 32 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции;

7. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 05.07.2017 № 89 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции;

8. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 25.12.2017 № 123/4 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции;

9. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 10.11.2017 № 148 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции;

10. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 20.12.2017 № 169 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции;

11. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 23.04.2018 № 55 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции;

12. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 28.05.2018 № 61/2 «О внесении изменений в постановление Главы Кулешовского сельского поселения от 25.09.2015 № 254 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» в новой редакции.