РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2019г.                                                                                           		№ 5

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 26.12.2017 №79 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

И.о. главы администрации

Кулешовского сельского поселения				    О.В. Гридин

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 15 января 2019 № 5

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 5633,6 | - | 5633,6 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г. | 853,5 | - | 853,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Уборка территории поселка, уборка придорожной территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 3700,0 | - | 3700,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности массовых мест захоронения | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 74,8 | - | 74,8 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Покос сорной растительности | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 492,5 | - | 492,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 471,8 | - | 471,8 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 41,0 | - | 41,0 | - |

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 15 января 2019 № 5

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы»     за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2014 - 2020 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 5633,6 | 5633,6 | 5633,5 | Заключен 21 контракт (договор) на сумму 5633,5 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 853,5 | 853,5 | 853,5 | Заключено 2 контракта на сумму 853,5 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.2. Уборка территории поселка, уборка придорожной территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | регулярно ведется уборка территории поселка | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3700,0 | 3700,0 | 3699,9 | Заключено 5 контракта на сумму 3699,9 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.3. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | проведен ремонт памятника погибшим летчикам | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | Заключен 1 договор на сумму 74,8 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.4. Покос сорной растительности | Администрация Кулешовского сельского поселения | производился покос сорной растительности территории поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 492,5 | 492,5 | 492,5 | Заключено 5 контрактов на сумму 492,5 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | планируется произвести отлов бродячих собак | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 471,8 | 471,8 | 471,8 | Заключено 5 контрактов на сумму 471,8 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.6. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | произведена актарицидная (противоклещевая) обработка территории | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | Заключено 3 договора на сумму 41,0 т. р. |