АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2023 г.                                  №  12                                              с. Кулешовка

О внесении изменений в  муниципальную

программу Кулешовского  сельского поселения

Азовского  района «Развитие транспортной

системы Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Кулешовского  сельского поселения от 23.10.2018г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения Азовского района» и распоряжением Администрации Кулешовского сельского поселения от 17.11.2022 № 190 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кулешовского сельского поселения Азовского района»

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить изменения в  муниципальную программу Кулешовского сельского поселения Азовского района «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» постановление № 159 от 25.10.2018 г, согласно приложения 1,2,3,4,5,6.

2. Разместить настоящее  постановление на сайте Кулешовского сельского поселения в сети интернет. https:кулешовскоесп.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                  Е.Г.Павлюченко

Приложение №1

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения

10.01.2023  г. № 12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Кулешовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Соисполнитель программы | отсутствует |
| Участники программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности и развитие внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация обеспечения движения транспорта по внутрипоселковым автомобильным дорогам в Кулешовском сельском поселении, повышение безопасности дорожного движения. 2. Улучшение технического состояния внутрипоселковых автомобильных дорог |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района; |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета сельского поселения составляет – 4799,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 712,7тыс. рублей; 2020 год – 1409,3 тыс. рублей; 2021 год – 892,5 тыс. рублей; 2022 год -892,5 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год – 892,5 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

Паспорт

подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении»

| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Кулешовского сельского поселения |
| Соисполнитель подпрограммы | отсутствует |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства |
| Задачи подпрограммы | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2019 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета сельского поселения составляет – 4799,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 712,7 тыс. рублей; 2020 год – 1409,3 тыс. рублей; 2021 год – 892,5 тыс. рублей; 2022 год – 892,5 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; 2024 год -892,5 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей; 2030 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |

- Содержание проблемы,

- обоснование необходимости ее решения программными методами

Автомобильные дороги, в том числе внутрипоселковые, являются важнейшим звеном транспортной системы страны, без которого не может функционировать ни одна отрасль народного хозяйства. Уровень развития и техническое состояние дорожной сети существенно и многообразно влияют на экономическое и социальное развитие как страны в целом, так и отдельных регионов.

Быстрое развитие происходит в сфере торговли, обслуживания и связанных с ними отраслей, которые в силу своей специфики тяготеют к автомобильному транспорту. Изменяется и схема расселения жителей РФ, особенно вблизи крупных и крупнейших административных и промышленных центров.

С началом экономической реформы в Кулешовском сельском поселении высвободились значительные трудовые ресурсы, которые не находя применения в местах проживания, устремились в г. Азов, г.Ростов-на-Дону. Однако в г. Ростове-на-Дону возможности покупки или строительства собственного жилья ограничены большими ценами и отсутствием свободных территорий. В связи с этим, в Кулешовском сельском поселении ускоренно развивается численность населения, работающего и в целом тяготеющего к г.Ростову- на- Дону. Все больше проявляется стремление людей приблизить свое жилье к природе, к экологически чистым районам, каким является – Кулешовское сельское поселение.

Растет и уровень автомобилизации населения. В Ростовской области он составляет 230 автомобилей на 1000 жителей. Высокий уровень автомобилизации, способствуя развитию экономики мобильности населения, имеет и ряд негативных последствий и, прежде всего, аварийность на транспорте. В связи с чем, возникают проблемы с обеспечением безопасности дорожного движения.

Дорожная поверхность, из каких бы сверхстойких и прочных современных материалов не была она изготовлена, со временем под воздействием интенсивного дорожного движения, негативного воздействия погодных и множества других различных факторов начинает разрушаться, и теряет свои прежние технические качества, вследствие чего снижается общая эффективность и безопасность дороги. Содержание  автомобильных дорог предусматривает поддержание надлежащего технического состояния дороги, элементов обустройства и прилегающей территории. Обеспечение эффективности и безопасности дороги полностью зависит от качественного содержания дороги.  В понятие содержание дороги входит большой спектр самых разнообразных работ, направленных на обслуживание, ремонт и обустройство автомобильных дорог.

Постоянное недофинансирование привело к тому, что технические характеристики внутрипоселковых автомобильных дорог в ближайшее время уже не смогут обеспечивать бесперебойное и безопасное движение автотранспорта.  В связи с этим, необходимо проведение первоочередных мероприятий, направленных на приведение внутрипоселковых автомобильных дорог в нормативное состояние, своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог  общего пользования в полном объеме.

Таким образом, значимость, актуальность обозначенных проблем требуют комплексного подхода на основе программно-целевого метода.

# В 2017 году на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Областным законом от 29.12.2016 г. №849-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» полномочия в сфере дорожной деятельности переданы на уровень мунипального района. На основании заключенного соглашения между Администрацией Кулешовского сельского поселения и Администрацией Азовского района с 01.01.2018 года полномочия по ремонту и содержанию дорог переданы на уровень  сельского поселения.

Целями Программы являются:

1. Обеспечение сохранности и развитие внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства;

3. Создание условий безопасной эксплуатации внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

4. Обеспечение надлежащего санитарного состояния внутрипоселковых автомобильных дорог и придорожных территорий, лесозащитных насаждений, прилегающих к автодорогам.

Для достижения указанных целей в рамках Программы предполагается решение следующих задач:

- организация обеспечения движения транспорта по внутрипоселковым автомобильным дорогам общего пользования, повышение безопасности дорожного движения;

- улучшение технического состояния внутрипоселковых автомобильных дорог;

- обеспечение сохранности внутрипоселковых автомобильных дорог;

- поддержание необходимого санитарного состояния внутрипоселковых автомобильных дорог и придорожных территорий, лесозащитных насаждений, прилегающих к автодорогам на территории Кулешовского сельского поселения.

Перечень программных мероприятий, путем реализации которых планируется решение поставленных задач, информация о необходимых ресурсах и показатели результативности приведены в приложении к настоящей Программе.

Реализация Программы рассчитана на 2019 - 2030  годы.

В комплексе целевых показателей работы Программы необходимо отразить результаты его функционирования по созданию транспортных условий нормальной деловой и социальной активности населения. Достижение целевых норм обеспечивает устойчивое развитие общества и гарантирует населению сельских населенных пунктов заданный уровень транспортного обслуживания.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить сохранность сети внутрипоселковых автомобильных дорог, дорожных сооружений и поддерживать их состояние в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время года.

При выполнении программных мероприятий прогнозируется достичь следующих результатов:

- сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечить сохранность и улучшение технического состояния внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения;

- обеспечить поддержание необходимого санитарного состояния придорожных территорий, лесозащитных насаждений, прилегающих к автодорогам на территории Кулешовского сельского поселения.

Сведения о показателях муниципальной программы приведены в таблице1.

Характеристика основных мероприятий муниципальной  программы представлена в таблице  2.

Информация о расходах бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведена в таблице 3.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета сельского поселения в таблице 4.

Приложение № 2

к муниципальной программе Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» и их значениях

Таблица № 1

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Данные для расчета значений показателя |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | процент | 47,0 | 47,0 | 46,0 | 46,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 42,0 |
| подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | ведомственный | км | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Цель подпрограммы 1 Обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача подпрограммы 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кулешовского сельского поселения | 2019 | 2030 | обеспечение сохранности и улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | показатель 1, 1.1 |

Приложение № 4

к муниципальной программе Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения»

РАСХОДЫ

бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы Кулешовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | 951 | – | – | – | 5692 | 712,7 | 1409,3 | 892,5 | 892,5 | 0,0 | 892,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | 951 | 0409 | – | – | 5692 | 712,7 | 1409,3 | 892,5 | 892,5 | 0,0 | 892,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кулешовского сельского поселения | 951 | 0409 | 0410028380 | 240 | 5692 | 712,7 | 1409,3 | 892,5 | 892,5 | 0,0 | 892,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» | всего | 5692,0 | 712,7 | 1409,3 | 892,5 | 892,5 | 0,0 | 892,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5692,0 | 712,7 | 1409,3 | 892,5 | 892,5 | 0,0 | 892,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры в сельском поселении» | всего | 5692,0 | 712,7 | 1409,3 | 892,5 | 892,5 | 0,0 | 892,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5692,0 | 712,7 | 1409,3 | 892,5 | 892,5 | 0,0 | 892,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | областного бюджета | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  |  | внебюджетные источники | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

Приложение № 6

к проекту  постановления

администрации Кулешовского сельского поселения от _____.2022 №___

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений администрации Кулешовского сельского поселения,

признанных утратившими силу

11. Постановление администрации Кулешовского сельского поселения  №153 от 11.11.2019 г «О внесении изменений в постановление администрации Кулешовского сельского поселения от 25.10.2018 № 159 «Об утверждении муниципал« Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения»