ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ января 2017г.                                                                                           		№___

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 28.12.2015 №145 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» за 2016 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

Глава Администрации

Кулешовского сельского поселения				И.Г. Олейникова

Подготовил:

Заведующий сектором экономики и финансов				М.Л. Хвесюк

Согласовано: Заместитель главы						С.Ю. Коротун

Специалист 1 категории					            Ю.П.Ященко

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ января 2017 г. №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 228,8 | - | 228,8 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищного обслуживания | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения уровнем жилищного обслуживания | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 228,8 | - | 228,8 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | 15848,2 | 12712,2 | 3136,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Кулешовского сельского поселения | создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Кулешовского сельского поселения | снижение потерь коммунальных ресурсов | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 1741,1 | 1657,5 | 83,6 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реконструкция и строительство КНС | Администрация Кулешовского сельского поселения | создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения, имеющей необходимые резервы для перспективного развития | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 11507,1 | 10954,7 | 552,4 |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Технический надзор за реконструкцией и строительством КНС | Администрация Кулешовского сельского поселения | создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 200,0 | - | 200,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.5. Субсидия ЖКХ | Администрация Кулешовского сельского поселения | погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги, пополнение оборотных средств | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 300,0 | - | 300,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. ПСД котельной | Администрация Кулешовского сельского поселения | получение положительного заключения экспертизы для строительства котельной | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 2100,0 | 100,0 | 2000,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | 16077,0 | 12712,2 | 33648,8 |  |

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ января 2017 г. №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.»  за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 228,8 | 228,8 | 223,6 | Заключено 1 соглашение |
|  | Основное мероприятие 1.1. Расходы на предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | Администрация Кулешовского сельского поселения | Оплачиваются взносы в региональный фонд капитального ремонта жилья | 01.01.2016 | продолжается | 228,8 | 228,8 | 223,6 | Заключено 1 соглашение |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 15848,2 | 15848,2 | 13347,6 | Заключено 4 контракта на сумму 52046,1 т.р. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2016 | продолжается | 1741,1 | 1741,1 | 1741,1 | Заключен 1 контракт на сумму 1741,1 т.р. |
|  | Основное мероприятие 2.3. Реконструкция и строительство КНС | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2016 | продолжается | 11507,1 | 11507,1 | 11507,0 | Заключен 1 контракт на сумму 50107,0 т.р. |
|  | Основное мероприятие 2.4. Технический надзор за реконструкцией и строительством КНС | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2016 | продолжается | 200,0 | 200,0 | 99,5 | Заключено 2 контракта на сумму 198,0 т.р. |
|  | Основное мероприятие 2.5. Субсидия ЖКХ | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2016 | продолжается | 300,0 | 300,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. ПСД котельной | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2016 | продолжается | 2100,0 | 2100,0 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 16077,0 | 16077,0 | 13571,2 | Заключено 1 соглашение и 4 контракта на сумму 52269,7 т.р. |