ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ января 2018г.                                                                                         		№___

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 28.12.2017 №20 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за 2017 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

Глава администрации

Кулешовского сельского поселения				        И.Г. Олейникова

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ января  2018г.  №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на  2014-2020 гг.» на 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 8242,2 | - | 8242,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2017 – 31.12.2017г. | 519,2 | - | 519,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кулешовского сельского поселения | Произвести капитальный ремонт участка дороги по пер.Матросова, ул.Пролетарская (пер. Матросова) в с.Кулешовка Азовского района 1 ЭТАП | 01.01.2017 – 31.12.2017г. | 7713,0 | - | 7713,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. осуществление строительного контроля за строительством и реконструкцией дорог | Администрация Ку-лешовского сель-ского поселения | качественное строительство и реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог | 01.01.2017 – 31.12.2017г. | 10,0 | - | 10,0 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ января 2018 г.  № ___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения

на  2014-2020 гг.»  за 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 8242,2 | 8242,2 | 8240,2 | Заключено 6 контрактов на сумму 8240,2 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | сеть автомобильных дорог содержится в надлежащем порядке, установлены до-рожные знаки | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 519,2 | 519,2 | 517,3 | Заключено 4 контракта на сумму 517,3 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.4. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кулешовского сельского поселения | ведется капитальный ремонт участка дороги по пер.Матросова, ул.Пролетарская (пер. Матросова) в с.Кулешовка Азовского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7713,0 | 7713,0 | 7712,9 | Заключен 1 кон-тракт на сумму 10712,9 т. р. (3000,0 т.р. исполнение в 2016 году) |
|  | Основное мероприятие 1.5. Осуществление строительного контроля за строительством и реконструкцией дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | ведется строительный контроль над капитальным ремонтом участка дороги по пер.Матросова, ул.Пролетарская (пер. Матросова) в с.Кулешовка Азовского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Заключен 1 кон-тракт на сумму 10,0 т. р. |